ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

решением Совета Ейского городского

поселения Ейского района

от _________________ № __________

ОТЧЕТ

о реализации наказов избирателей за 2018 год

| № п/п | № в реестре наказов | Содержание наказа | Информация о выполнении | Срок выполнения | Объем финансирования из средств местного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Северо-западный избирательный округ № 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15 |  | Ремонт дорожного покрытия по ул.Калинина, от ул.Ростовской до ул.Ясенской | Работы по профилированию без добавления инертного материала выполнены, | в 2018 году | 39 860,00 |
| 1.16 |  | Ремонт дорожного полотна по ул.Шмидта с устройством контейнерных площадок, организацией парковочных мест в полосе отвода вдоль железнодорожного полотна | выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту дорожного полотна по улице Шмидта. 14.01.2019 года заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по объекту: «реконструкция автомобильной дороги по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске на сумму 6 965 000,00 руб. выполнения работ по ул.Шмидта за счет средств местного бюджета не представляется возможным. В связи с этим после выполнения работ по изготовлению проекта на капитальный ремонт ул.Шмидта, администрацией Ейского городского поселения Ейского района будет направлен пакет документов для включения данного объекта в подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». | В 2018 году | 563 000,00 |
| 1.18 |  | Грейдирование дороги по ул.Калинина, от ул.С.Романа до ул.Сазонова | выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала. | В 2018 году | 8 608,00 |
|  |  | Северный избирательный округ № 2 |  |  |  |
| 2.3 |  | Устройство тротуаров по ул.К.Маркса, от парка Никольского до ул.Нижнесадовой | В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» в 2018 году начаты работы по ремонту дорожного полотна вокруг парка, благоустройство тротуара по четной стороне и нечетной сторонам, устройство пешеходных дорожек на территории парка, уличного освещения по периметру парка и устройство малых архитектурных форм. В 2019 году данные работы будут продолжены. В рамках данного контракта будут выполнены работы по ремонту тротуара по ул.К.Маркса, от парка Никольского для ул.Бердянской. | 2018 - 2019 год | 650 000,00 |
| 2.24 |  | Грейдирование и подсыпка дорог в пер.Береговой-7 и Береговой-8 | выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала участков дороги в переулках Береговой-7 | В 2018 году | 3 000,00 |
|  |  | Центральный избирательный округ № 3 |  |  |  |
| 3.1 |  | Ремонт асфальтового покрытия дороги по ул.Краснодарской, от ул.Московской до ул.Одесской | выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дороги по улице Краснодарской, от улицы Московской до улицы | В 2018 году | 103 000,00 |
| 3.12 |  | Грейдирование и подсыпка дороги по ул.Ясенской, от ул.Армавирской до ул.Московской | выполнены работы по профилированию дорожного покрытия с частичным добавлением инертного материала по ул.Ясенской, от ул.Армавирской до ул.Пушкина. | В 2018 году | 60 000,00 |
| 3.17 |  | Грейдирование и подсыпка дороги по ул.Орловской, от ул.Партизанской до ул.Гоголя | выполнены работы по профилирования с уплотнением дорожного покрытия без добавления инертного материала по ул. Орловской, от ул.Партизанской до ул.Сазонова | В 2018 году | 45 000,00 |
| 3.18 |  | Грейдирование и подсыпка дороги по ул. Павлова, от ул.Б.Хмельницкого до ул.Армавирской | выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала улицы Павлова, от улицы Б.Хмельницкого до улицы Орловской. | В июне 2018 года | 6 200,00 |
|  | 3.26 | Благоустройство дороги по ул.Тенистой, от ул.Герцена до ул.Абрикосовой | выполнены работы по профилированию без добавления инертного материала по ул. Тенистой, от ул. Герцена до ул. Шоссейной. | В 2018 года | 35 200,00 руб. |
|  | 3.42 | Устройство тротуара в пер.Строителей, от ул.Московской до ул.Армавирской | За счет внебюджетных средств в 2018 году выполнены работы по устройству пешеходной дорожки вблизи оптового рынка и напротив магазина «Пятерочка» с учетом устройства заездного кармана и остановочного пункта. |  |  |
|  | 3.73 | Устройство пешеходного перехода на пересечении ул.Некрасова и ул.Маяковского | Установлены дорожные знаки 5.19.1(5.19.2) «Пешеходный переход» и дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» | Май 2018 года | 30 000,00 |
|  | Юго-восточный избирательный округ № 4 |  |  |  |  |
|  | 4.5 | Ремонт асфальтового покрытия дороги по ул.Баррикадной, от ул.Мира до ул.Коммунистической | выполнены работы по текущему (ямочному) ремонту асфальтового покрытия дороги по улице Баррикадной, от улицы Мира до улицы Коммунистической; | В 2018 году | 58 000,00 |
|  | Южный избирательный округ № 5 |  |  |  |  |
|  | 5.6 | Асфальтирование дороги по ул. Зеленой | С целью предотвращения попадания ливневых вод на придомовую территорию дома №1 по ул.зеленой в 2018 году выполнены мероприятия по устройству дренажной канавы на «зеленой! Зоне домов №2 и№ 4 по улице Восточной, с учетом профилирования дорожного покрытия без добавления инертного материала по улице зеленой, от ул. Набережной до ул.Комарова | в 2018 году | 26 300,00 руб |
|  | 5.17 | Благоустройство дороги по ул.Огородной, от ул.Кузнечной до ул.Выгонной | выполнены мероприятия по профилированию дорожного покрытия без добавления инертного материала по улице Огородной, от ул. Западной до ул.Малиновой; | в 2018 году | 21 200,00 |
| ИТОГО: 1 649 368,00 |  |  |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

Ейского городского поселения

Ейского района                                                                              	                                                            Д.К. Драчев