|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  Ейского городского поселения  Ейского района  от \_\_\_\_01.11.2025\_\_\_\_ № \_\_\_775\_\_ |

**Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2026-2031 годы»**

Паспорт муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2026-2031 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района |
| Координаторы подпрограмм (при наличии) | нет |
| Участники муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – УЖКХ), управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Ведомственные целевые программы (при наличии) | нет |
| Цели муниципальной программы | - Учет использования энергетических ресурсов на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение своевременной установки (поверки) общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - проведение мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Установка (поверка) общедомового прибора учета электроэнергии в многоквартирном доме;  - установка (поверка) общедомового прибора учета холодной воды в многоквартирном доме;  - установка (поверка) общедомового прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме;  - установка (поверка) общедомового прибора учета горячей воды в многоквартирном доме;  - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах;  - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах;  - удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах;  - удельный расход горячей воды в многоквартирных домах. |
| Приоритетные проекты и/или/ программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 642,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Ейского городского поселения Ейского района – 0,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 3 642,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2026 год – 566,9 тыс. рублей,  2027 год – 568,2 тыс. рублей,  2028 год – 622,9 тыс. рублей,  2029 год – 702,9 тыс. рублей,  2030 год – 590,0 тыс. рублей,  2031 год – 591,8 тыс. рублей. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана на основании:

- федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1912-КЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае»;

- федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- приказа министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- [распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 2025 № 908-р «Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2050 года](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_503079/)» (далее - Стратегия).

Стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития регионов.

В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.

В условиях нарастающего дефицита энергоносителей и увеличения стоимости всех видов энергии возрастает актуальность использования любых резервов энергетики, позволяющих увеличивать производство энергии с минимальными затратами.

Крайне важным становится обеспечение экономии и эффективного использования энергетических ресурсов во всех сферах экономики муниципального образования, что требует формирования единой политики администрации Ейского городского поселения Ейского района по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Приоритетными направлениями, в которых требуется решение первоочередных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, являются: жилищный фонд и системы коммунальной инфраструктуры.

В соответствии с постановлением от 2 июля 2025 года № 498 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» на территории Ейского городского поселения Ейского района насчитывается 470 многоквартирных дома (316 с центральным отоплением).

Основными проблемами, препятствующими снижению потребления энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, являются:

- потери теплого воздуха через оконные проемы, системы вентиляции;

- изношенность инженерных сетей;

- устаревшая система освещения помещений и учета потребляемой электроэнергии;

- дефекты тепловой изоляции теплопотребляющего оборудования.

Невозможность установки общедомовых приборов учета в старых многоквартирных домах ввиду отсутствия технической возможности уставки еще одна проблема, препятствующая контролю потребления объемов энергетических ресурсов.

Анализ текущего состояния сферы энергосбережения показывает, что основные потери энергетических ресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении электрической, тепловой энергии. Нерациональное использование и потери приводят к увеличению затрат на данный вид ресурсов. Это приводит к ухудшению среды для жизнедеятельности людей.

Для разрешения проблемных моментов необходимо осуществить комплекс мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в выполнении плана мероприятий программы перехода на экономичное и рациональное расходование энергетических ресурсов при полном удовлетворении потребностей в их количестве и качестве.

Управляющими организациями в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполняются работы, имеющие энергосберегающий эффект:

- промывка системы отопления многоквартирного дома,

- теплоизоляция внутридомовых инженерных сетей,

- утепление дверных и оконных конструкций, крыш,

- заделка межпанельных и компенсационных швов,

- замена ламп накаливания и ртутных ламп на энергоэффективные светильники;

- оснащение приборами учета и контроля топливно-энергетических ресурсов.

Данные работы выполняются за счет платы за содержание жилых помещений многоквартирных домов.

Проблема энергосбережения носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы, является одной из главных составляющих повышения конкурентоспособности экономики и может быть эффективно решена программно-целевым методом.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подраздел 2.1 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | |
|  | Цель: Учет использования энергетических ресурсов на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | |
|  | Задача: Обеспечение своевременной установки (поверки) общедомовых приборов учёта в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | |
| 1.1.1 | Установка (поверка) общедомового прибора учета электроэнергии в многоквартирном доме | шт. | 27 | 13 | 12 | 10 | 10 | 2 |
| 1.1.2 | Установка (поверка) общедомового прибора учета холодной воды в многоквартирном доме | шт. | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| 1.1.3 | Установка (поверка) общедомового прибора учета тепловой энергии и в многоквартирном доме | шт. | 61 | 49 | 54 | 65 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Установка (поверка) общедомового прибора учета горячей воды в многоквартирном доме | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Подраздел 2.2 «Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | |
|  | Цель: Устойчивое снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района». | | | | | | | |
|  | Задача: Проведение мероприятий, направленных на обеспечение снижения потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | |
| 2.1 | удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт\*ч/кв.м | 30,0 | 29,5 | 29,0 | 28,5 | 28,0 | 27,5 |
| 2.2 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/чел | 28,3 | 27,9 | 27,6 | 27,1 | 26,8 | 26,5 |
| 2.3 | удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/ кв.м | 0,068 | 0,067 | 0,066 | 0,065 | 0,064 | 0,063 |
| 2.4 | удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м/чел | 7,0 | 6,7 | 6,2 | 5,9 | 5,5 | 5,1 |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы 2026-2031 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 642,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджета Ейского городского поселения Ейского района – 0,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 3 642,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2026 год – 566,9 тыс. рублей,

2027 год – 568,2 тыс. рублей,

2028 год – 622,9 тыс. рублей,

2029 год – 702,9 тыс. рублей,

2030 год – 590,0 тыс. рублей,

2031 год – 591,8 тыс. рублей.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ,

основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы и ведомственные целевые программы, основные мероприятия данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | Исполнитель программных мероприятий |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | Подраздел 7.1 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Установка (поверка) общедомовых приборов учета в многоквартирных домах | Всего: | 732,7 | 179,9 | 141,2 | 162,9 | 194,9 | 47,0 | 6,8 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 732,7 | 179,9 | 141,2 | 162,9 | 194,9 | 47,0 | 6,8 |
| ИТОГО по подразделу 7.1 «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | Всего: | 732,7 | 179,9 | 141,2 | 162,9 | 194,9 | 47,0 | 6,8 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 732,7 | 179,9 | 141,2 | 162,9 | 194,9 | 47,0 | 6,8 |
| 2 | Подраздел 7.2 «Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Замена ламп на  энергосберегающие | Всего**:** | 125,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 125,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 23,0 | 23,0 | 25,0 |
| 2.2 | Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения | Всего**:** | 270,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 270,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| 2.3 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах многоквартирных домов | Всего: | 310,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 310,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.3.1 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях многоквартирных домов с применением энергоэффективных материалов | Всего: | 795,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 150,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 795,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 135,0 | 140,0 | 150,0 |
| 2.3.2 | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды многоквартирных домов и обеспечение автоматического закрывания дверей | Всего: | 390,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 390,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 |
| 2.3.3 | Герметизация швов межпанельных стыков в многоквартирных домах | Всего: | 750,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 750,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 2.4 | Ремонт трубопроводов горячего водоснабжения | Всего**:** | 270,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | Управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строительные кооперативы, УЖКХ. |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 270,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.2 «Снижение потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | Всего**:** | 2910,0 | 387,0 | 427,0 | 460,0 | 508,0 | 543,0 | 585,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 2910,0 | 387,0 | 427,0 | 460,0 | 508,0 | 543,0 | 585,0 |
| Итого по муниципальной программе | | всего | 3642,7 | 566,9 | 568,2 | 622,9 | 702,9 | 590,0 | 591,8 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 3642,7 | 566,9 | 568,2 | 622,9 | 702,9 | 590,0 | 591,8 |

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий участниками муниципальной программы.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно участниками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет координатор, который в свою очередь разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления и посредством электронной почты доводит информацию до сведения участников муниципальной программы о необходимости предоставления отчета.

Мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, предоставляемой участниками муниципальной программы, проводит координатор.

Координатор Программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы и направляет в финансово-экономический отдел администрации Ейского городского поселения Ейского района доклад и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за истекший финансовый год на бумажном и электронном носителе. А также ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным годом, обеспечивает размещение информации о реализации муниципальной программы за отчетный период на официальном сайте Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится координатором муниципальной программы в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 14 августа 2019 года № 725 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Ейского городского поселения Ейского района».

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства администрации В.В. Першин