ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от \_02.07.2025\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_500\_\_\_\_

Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2026-2031 годы»

Паспорт муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2026-2031 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Координаторы подпрограмм (при наличии) |  | нет |
| Участники муниципальной программы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – УЖКХ), управление имущественных и земельных отношений администрации Ейского городского поселения Ейского района (далее – УИЗО), Муниципальное казенное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» (далее – МКУ «ЦГХ»), Администрация Ейского городского поселения Ейского района, муниципальное бюджетное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Комбинат коммунально-бытовых услуг» (далее – МБУ «ККБУ»), муниципальное казенное учреждение культуры Ейского городского поселения Ейского района «Парк культуры и отдыха имени И.М. Поддубного» (далее – МКУК «Парк культуры и отдыха им. И.М. Поддубного»). |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) |  | нет |
| Ведомственные целевые программы (при наличии) |  | нет |
| Цели муниципальной программы |  | - Комплексное восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда;  - обеспечение сохранности жилищного фонда;  - формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом;  - обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района;  - улучшение санитарного и экологического состояния города;  - создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды;  - создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения, обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района;  - улучшение качества содержания мест захоронений Ейского городского поселения Ейского района;  - повышение качества предоставления услуг электроснабжения;  - обеспечение и повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение эстетического состояния территории Ейского городского поселения Ейского района;  - обеспечение качественной и бесперебойной работы системы уличного освещения;  - содержание территории городского пляжа; увеличение доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района  - выполнение функций органов местного самоуправления;  - выполнение функций муниципальных учреждений;  - решение вопросов, связанных с деятельностью по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  - решение вопросов, связанных с организацией ритуальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы |  | - Приведение состояния муниципального жилого фонда в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;  - увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района;  - исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках Жилищного кодекса РФ.  - проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и приобретение оборудования, используемого на сетях;  - проведение мероприятий по санитарному содержанию и уборке территории Ейского городского поселения Ейского района;  - благоустройство мест массового пребывания населения; оформление площадей, парков, скверов и улиц города;  - увеличение объема зеленых насаждений, обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц, уход и содержание зеленых насаждений, уход за цветниками из многолетников и однолетников;  - проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм;  - выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации электрических сетей;  - повышение уровня благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц Ейского городского поселения Ейского района;  - выполнение мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения территории Ейского городского поселения Ейского района;  - выполнение мероприятий по содержанию территории городского пляжа; предоставление в аренду торговых точек на территории городского пляжа;  - осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами; закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;  - осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными учреждениям; закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;  - выполнение мероприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;  - выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы |  | - Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда;  - осуществление платы за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда, кадастровые работы для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов муниципального жилого фонда, оплата коммунальной услуги теплоснабжения (отопление) жилых помещений;  - количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту;  - площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за которую производятся взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;  - площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за которую производятся взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;  - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в  г. Ейске;  - количество отремонтированных смотровых колодцев;  - количество городских территорий (улицы, детские площадки, парки, скверы, территория пляжа, лимана и отдельных территорий), охваченных работами по санитарному содержанию и уборке;  - ликвидация стихийных свалок;  - откачка ливневых вод;  - очистка ливневых канав;  - выполнение работ по очистке кромки проезжей части;  - количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских и спортивных площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию;  - количество объектов на территории ЕгпЕр, на которых проведено техническое и аварийное обслуживание газового оборудования;  - выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой канализационной насосной станции (далее – КНС);  - количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм;  - количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок на территории ЕгпЕр;  - содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска (валка и обрезка деревьев,  высадка цветов, посадка деревьев и кустарников, покос травы, количество выданных порубочных билетов);  - площадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная работами (услугами) по санитарной уборке и содержанию;  - оплата услуг по водоснабжению кладбища;  - количество приобретенных баннеров и табличек для обозначения нумерации секторов;  - объём потребленной электроэнергии для уличного освещения территории ЕгпЕр;  - протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию;  - площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории;  - неналоговые поступления в городской бюджет;  - обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;  - оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района;  - оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района. |
| Приоритетные проекты и/или/ программы |  | нет |
| Этапы и сроки  реализации муниципальной программы |  | 2026 – 2031 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы |  | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 397 832,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам реализации:  2026 год – 230 823,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2027 год – 232 486,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2028 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2029 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2030 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2031 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии населения города Ейска.

В процессе эксплуатации муниципальных жилых помещений под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда.

Согласно п.3 статьи 67 Жилищного Кодекса РФ текущий ремонт ложится на плечи нанимателя, а капитальный, в соответствии с п.2 статьи 65 Жилищного Кодекса РФ, – на наймодателя.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда необходимо производить с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств здания.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

3. Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

Жилищная проблема в Ейском городском поселении Ейского района является одной из наиболее острых социальных проблем. В поселении растет доля многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта. С каждым годом нарастает физический и моральный износ жилых домов, снижается устойчивость функционирования инженерных систем, нарушается безопасность эксплуатации жилищного фонда. Это сопряжено с риском возникновения чрезвычайных ситуаций, ухудшает внешний облик зданий, сдерживает развитие инженерной и социальной инфраструктур.

В соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ, с целью создания правовых, финансовых механизмов региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах принят Закон Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников

помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края».

В качестве гарантированного источника финансирования своевременного проведения капитального ремонта Жилищный кодекс РФ установил обязанность собственников помещений в многоквартирных домах ежемесячно вносить плату на капитальный ремонт общего имущества своего дома. Указанная плата образует фонд капитального ремонта многоквартирного дома.

В собственности Ейского городского поселения Ейского района находится 533 жилых помещений, в отношении которых в соответствии с вышеуказанными нормативными актами у администрации города возникает обязанность оплаты взносов на капитальный ремонт.

Минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2025 год составляет 11 рублей 47 копеек на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме установлен приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 28 декабря 2024 года № 1015 «О минимальном размере ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского края, на 2025 год».

4. Развитие сетей водоснабжения и водоотведения

Согласно водному кодексу Российской Федерации, вода является важнейшим компонентом окружающей природной среды, возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, использующимся и сохраняющимся в России как основа жизни и деятельности населения, обеспечивающая экономическое, социальное, экологическое благополучие населения, существование животного и растительного мира. Водные ресурсы находятся в собственности государства.

Обеспечение населения чистой водой – приоритетная задача, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения, обеспечения комфортных условий проживания граждан.

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания в городе Ейске. Система водоотведения – необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе Ейске.

Протяженность сетей водоснабжения в Ейском городском поселении Ейского района – 285,9 км, максимально-предельный фактический эксплуатационный срок службы водопроводов превышает нормативный в 1,92 раза. На территории города Ейска 8 водопроводных насосных станций (ВНС).

Большая часть водоводов и разводящих сетей находится в неудовлетворительном санитарно-техническом

состоянии, так как 70 % сетей выработали свой ресурс, а 30 % от общего количества сетей находится в аварийном состоянии и требует замены.

В Ейском городском поселении Ейского района эксплуатируется 113 км канализационных сетей, в том числе 106,5 - самотечных и 6,45 - напорных, канализационных насосных станций (КНС) – 20. Максимально-предельный фактический эксплуатационный срок службы канализационных сетей превышает нормативный в 1,42 раза, в аварийном состоянии находятся 40 % эксплуатируемых сетей. Износ сооружений составляет в среднем 60 - 70 %, оборудования 65 - 80 %.

Очистные сооружения канализации (далее – ОСК) расположены по адресу: г. Ейск, ул. Коммунистическая, 105.

Износ основного оборудования очистных сооружений составляет 75 – 80 %.

Проблема замены изношенных сетей и оборудования усугубляется недостаточным финансированием. В результате снизились объемы реконструкции и ремонта сетей водоснабжения и водоотведения инженерной инфраструктуры, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов.

Мероприятия Программы разработаны для решения задач по улучшению и повышению надежности систем водоснабжения и водоотведения.

5. Санитарное содержание городских территорий

Одной из важных задач администрации города Ейска является поддержание санитарного порядка, удаление загрязнений, накапливающихся на территориях Ейского городского поселения Ейского района, которые ухудшают эстетический вид улиц и тротуаров, являются источником повышенной запыленности воздуха, ухудшают чистоту атмосферы, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности дорожного движения.

На территории Ейского городского поселения Ейского района основной проблемой стало возрастание несанкционированных стихийных свалок как вблизи контейнерных площадок, так и на территории улиц при организованном «позвонковом» сборе.

В рамках работ по санитарному содержанию городских территорий необходимо очищать урны, прибордюрную зону дорог, тротуары, содержать в санитарном порядке городские скверы, парки, детские площадки, территории пляжа, лимана и отдельные территории г. Ейска, устанавливать контейнеры для сбора мусора, в зимний период проводить мероприятия, направленные на борьбу с гололедом, проводить работы по очистке и ликвидации стихийных свалок. Также необходимо проводить работы по очистке ливневых канав, откачке ливневых вод в подтопляемых зонах.

6. Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм

Благоустройство городской среды не может обойтись без расстановки в пространстве города малых архитектурных форм. Под малыми архитектурными формами принимаются сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, дополняющие основную застройку населенных мест. Они могут представлять собой сооружения утилитарного, декоративного или игрового, физкультурного назначения.

Малые архитектурные формы являются важным критерием для создания идеи города, формирования его образа и развития туристического кластера. Городская среда и взаимодействие ее с человеком является одним из главных факторов формирования образа и репутации города во внешнем пространстве.

Малые архитектурные формы практически постоянно находятся в поле зрения человека, воздействуя на формирование его эстетического вкуса, поэтому они должны отвечать высоким требованиям современного художественного оформления и иметь качественную отделку. Они должны быть ненавязчивыми и технически совершенными, удобными, простыми и выразительными, красивыми по форме, цвету и фактуре материала, долговечными и экономичными.

На сегодняшний день на общественных территориях недостаточно скамеек, урн, элементов благоустройства для проведения досуга и отдыха населения Ейского городского поселения Ейского района. Малые архитектурные формы изнашиваются, некоторые из них требуют замены и реставрации, имеется необходимость в замене и обновлении детского игрового оборудования.

7. Озеленение

Основой правильной эксплуатации объекта озеленения является рациональная организация ухода за всеми насаждениями. Образцовое содержание насаждений, регулярный систематический уход за ними, основанный на знании биологических особенностей растений, определяют высокое декоративное состояние объектов озеленения, их санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное значение.

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях городской среды, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего облика требуется своевременное проведение работ по валке и обрезке, омоложению зеленых насаждений на территории города. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников. Так же для поддержания достойного облика города весной и летом необходимо осуществлять покос травы. Скашивание травы является важным элементом поддержания порядка на территории Ейского городского поселения Ейского района. Регулярный покос травы помогает уменьшить количество сорняков, некоторые из которых несколько раз за сезон цветут и сбрасывают семена. Покос также сказывается на безопасности горожан. Весенне-летний период совпадает с сезонной активностью клещей, которые селятся на кустарниках и траве. Поэтому особенно разросшаяся трава может представлять опасность для горожан и их питомцев.

В сфере озеленения Ейского городского поселения Ейского района имеется ряд проблем и вопросов, а именно:

- необходимость реконструкции зеленых насаждений. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, неблагоприятные физико-механические свойства почвы, асфальтовое покрытие улиц, наличие подземных коммуникаций и сооружений в зоне корневой системы, механические повреждения и интенсивный режим использования городских насаждений населением оказывают негативное влияние на жизнедеятельность растений в условиях городской среды, что приводит к преждевременному старению и отмиранию деревьев, потере декоративного вида, угрозе падения. Деревья, находящиеся в аварийном состоянии, создают опасность для имущества, жизни и здоровья жителей и гостей Ейского городского поселения Ейского района, затрудняют производство работ по проведению новых посадок, ухудшают санитарно-гигиенические характеристики и эстетику озелененных пространств и требуют замены. Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с падением таких деревьев или их крупномерных фрагментов, необходим соответствующий уход (валка и обрезка);

- необходимость обрезки разросшихся крон деревьев, произрастающих под линиями электропередач наружного освещения. Снижение нормативного освещения проезжей части и тротуаров в темное время суток приводит к аварийным ситуациям, увеличивает травматизм. По этой же причине происходят частые обрывы электропроводов и замыкания на сетях уличного освещения, приводящие к выходу из строя дорогостоящей аппаратуры, что увеличивает эксплуатационные расходы по содержанию. Работы по обрезке деревьев зачастую проводятся только вдоль центральных дорог. Кроме того, необходимо уделять внимание зеленым насаждениям, произрастающим вдоль второстепенных дорог;

- необходимость замены кустарников, теряющих декоративную ценность, а в местах их отсутствия – дополнительная посадка;

- для предотвращения распространения сорняков на открытых площадях необходимо устройство сеяных газонов с параллельным применением вертикального озеленения;

- необходимо разработать единый стиль оформления клумб, расположенных на территории Ейского городского поселения, и осуществлять высадку многолетних цветов с учетом организации автополива и уходных работ.

- необходимо усилить контроль за выявлением спила и обрезке жителями города Ейска зеленых насаждений, без выданного порубочного билета.

В соответствии с законом Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории муниципальных образований Краснодарского края, для которой требуется вырубка (уничтожение) зеленых насаждений, для получения порубочного билета подают в местную администрацию поселения, заявление о необходимости выдачи указанного билета. Уполномоченным органном, в соответствии с постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района от 15 марта 2024 года № 612 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача порубочного билета на территории Ейского городского поселения Ейского района».

8. Содержание мест захоронения

Похоронное дело затрагивает интересы всего населения Ейского городского поселения Ейского района. Практически все население каждый год посещает кладбища, чтобы почтить память умерших родных и близких им людей, а также с наступлением весны населением активно ведется уборка мест захоронений на кладбищах. Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам на территории кладбищ.

Кладбища, расположенные на территории Ейского городского поселения Ейского района, не соответствуют санитарно-техническим нормам. Необходимо обеспечить соблюдение санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения, проводить мероприятия по благоустройству территорий кладбищ, организовывать внутриквартальные проезды, осуществлять уход и санитарное содержание зеленых насаждений (валка аварийных, сухостойных деревьев), устанавливать дополнительные контейнеры, обеспечить водоснабжением (подвозом воды) территории кладбищ.

С целью организации полномочий похоронного дела и предоставления ритуальных услуг необходимо приобретать информационные таблички, обозначающие номер захоронения.

9. Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства

В Ейском городском поселении Ейского района необходимо решать задачи по улучшению и повышению надежности систем электроснабжения Ейского городского поселения Ейского района, планомерности реконструкции объектов электроэнергетики, достигших критического срока службы, технический уровень и состояние которых уже не могут быть улучшены путем проведения ремонтных работ.

Надежная система наружного освещения способствует улучшению ориентации и безопасности передвижения участников дорожного движения, благоприятно влияет на формирование образа города, повышает эстетические свойства городского пейзажа, позволяет расширить временные границы для отдыха населения и получения услуг. Поэтому нельзя недооценивать проблему ветхости электрических сетей, которая особенно остро проявляет себя в осенне-зимний период, когда аварии в системе электроснабжения могут явиться причиной выхода из строя систем теплоснабжения - объектов жизнеобеспечения населенных пунктов.

Некоторые улицы, особенно в сельских населенных пунктах, не охвачены наружным освещением.

В дополнение к социальным последствиям уменьшение количества ветхих электрических сетей и объектов электроснабжения приведет к обеспечению устойчивого экономического роста поселения, где организация и развитие новых производств возможны только при обеспечении надежного электроснабжения.

Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит потери электрической энергии в сетях, повысит надежность и качество работы сети наружного освещения.

Исходя из вышеизложенных проблем необходимо решение вопросов реконструкции, модернизации и расширения сетей уличного освещения Ейского городского поселения Ейского района с учетом внедрения новых материалов и технологий.

10. Прочее благоустройство городских территорий

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Благоустройство территории поселения является той составляющей городской среды, которая создает комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни горожан. Учитывая важную роль благоустройства и активное развитие благоустроительной деятельности в городе, комплексное благоустройство формируется в особую отрасль проектирования и городского хозяйства.

Необходимо благоустраивать места массового пребывания населения, парков, скверов, бульваров на территории Ейского городского поселения Ейского района, производить ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек и т.п.

11. Уличное освещение

Эксплуатация осветительного оборудования требует проведения работ по техническому содержанию и ремонту, своевременной замены перегоревших ламп.

В осенне-зимний период, когда продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Возникает проблема слабой освещённости некоторых улиц города, что может являться причиной дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, связанных с отсутствием должного освещения на улицах города.

Для содержания осветительного оборудования, его модернизации и улучшения эксплуатационных характеристик муниципальной программой предполагаются мероприятия по обслуживанию и текущему ремонту сетей уличного освещения, замена существующих светильников на новые.

12. Содержание территории городского пляжа.

Городской пляж – это исторически сложившееся место массового отдыха и купания жителей и гостей города Ейска. Городской пляж располагается в границах участка Ейской косы города Ейска и имеет кадастровый номер 23:42:0101001:11. Согласно приказу Департамента имущественных отношений Краснодарского края № 969 от 9 июня 2020 года данный земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному учреждению Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» для эксплуатации и благоустройства пляжа.

Содержание переданной пляжной территории требует проведения мероприятий по санитарному содержанию и охране. Кроме того, перед началом купального сезона необходимо:

- получать в установленном порядке санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

- обеспечивать электроснабжение, водоснабжение, водоотведение объектов, расположенных на пляже, с оборудованием таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Кроме того, пользование пляжной территорией предоставляет возможность пополнения доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района за счет предоставления в аренду объектов муниципальной собственности и торговых мест.

13. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

14. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Данные разделы отражают расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления, а также расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (выплата заработной платы персоналу, персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и учреждениями; закупка товаров, работ и услуг для государственных муниципальных нужд.

15. Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

В связи с передачей Ейскому городскому поселению Ейского района части полномочий муниципального образования Ейский район по участию в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, а также получением субсидии на выполнения этих полномочий, возникает необходимость предоставления субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по организации деятельности по накоплению, сбору и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

16. Организация ритуальных услуг

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Данный раздел Программы отражает расходы, связанные с организацией ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), а также на основании заявления лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего на безвозмездной основе, в соответствии с Прейскурантом гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на территории Ейского городского поселения Ейского района, утвержденным постановлением администрации Ейского городского поселения Ейского района № 72 от 31 января 2025 года; оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 год | 2027 год | | | | | 2028 год | | | | | | 2029 год | | | | | | 2030 год | | | | | 2031 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | 9 | |
| 1 | Подраздел 2.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Комплексное восстановление эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Приведение состояния муниципального жилого фонда в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | м2 | - | - | | | | | | | 127,0 | | | | 127,0 | | | | | | | | | 127,0 | | 127,0 | |
| 1.2 | Осуществление платы за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда, кадастровые работы для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов муниципального жилого фонда, оплата коммунальной услуги теплоснабжения (отопление) жилых помещений | тыс.руб. | 737,0 | 737,0 | | | | | | | 737,0 | | | | 737,0 | | | | | | | | | 737,0 | | 737,0 | |
| 2 | Подраздел 2.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение сохранности жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда в Ейском городском поселении Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество многоквартирных домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту | МКД | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| 3 | Подраздел 2.3 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Исполнение обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках Жилищного кодекса РФ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за которую производятся взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | м2 | 16300 | | 16300 | | 16300 | | | | | 16300 | | | | | | | | | 16300 | | | | | 16300 | |
| 3.2 | Площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за которую производятся взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | м2 | 2235 | | 2235 | | 2235 | | | | | 2235 | | | | | | | | | 2235 | | | | | 2235 | |
| 4 | Подраздел 2.4 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Проведение ремонтных работ сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и приобретение оборудования, используемого на сетях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске | км | 1,025 | 1,020 | | | | | 1,020 | | | | | | | 1,020 | | | | | | 1,020 | | | | 1,020 | |
| 4.2 | Количество отремонтированных смотровых колодцев | шт. | 27 | 25 | | | | | 25 | | | | | | | 25 | | | | | | 25 | | | | 25 | |
| 4.3 | Протяженность канализационных сетей, на которых выполнены работ по обследованию (телеметрии) с проведением промывки сетей | м | 210 | 200 | | | | | 200 | | | | | | | 200 | | | | | | 200 | | | | 200 | |
| 4.4 | Выполнение работ по техническому обслуживанию водонапорных башень «Рожновского» в пос. Морском и пос. Береговом Ейского городского поселения Ейского района | услуга | 2 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| 5 | Подраздел 2.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Улучшение санитарного и экологического состояния города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Проведение мероприятий по санитарному содержанию и уборке территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество городских территорий (улицы, детские площадки, парки, скверы, территория пляжа, лимана и отдельных территорий), охваченных работами по санитарному содержанию и уборке | территория | 103 | 103 | | | | | 103 | | | | | 103 | | | | | | | | 103 | | | | 103 | |
| ликвидация стихийных свалок | т | 3500 | 3500 | | | | | 3500 | | | | | 3500 | | | | | | | | 3600 | | | | 3500 | |
| откачка ливневых вод | м3 | 2500 | 2550 | | | | | 2550 | | | | | 2550 | | | | | | | | 2550 | | | | 2550 | |
| очистка ливневых канав | м3 | 300 | 300 | | | | | 300 | | | | | 300 | | | | | | | | 300 | | | | 300 | |
| выполнение работ по очистке кромки проезжей части | 1000м2 | 152,586 | 152,586 | | | | | 152,586 | | | | | 152,586 | | | | | | | | 152,586 | | | | 152,586 | |
| 6 | Подраздел 2.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Благоустройство мест массового пребывания населения; оформление площадей, парков, скверов и улиц города. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Объем электроэнергии, потребляемый объектами благоустройства | КВТ.Ч | 9200 | 9200 | | | 9200 | | | | | | 9200 | | | | | | | | 9200 | | | | | | 9200 |
| 6.2 | Количество памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских и спортивных площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по текущему ремонту, техническому обслуживанию | объект | 24 | 24 | | | 24 | | | | | | 24 | | | | | | | | 24 | | | | | | 24 |
| 6.3 | Количество объектов на территории ЕгпЕр, на которых проведено техническое и аварийное обслуживание газового оборудования | объект | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 6.4 | Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС | объект | 5 | 5 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | | | 5 |
| 6.5 | Количество приобретенных и установленных малых архитектурных форм | шт. | 42 | 41 | | | 41 | | | | | | 41 | | | | | | | | 41 | | | | | | 41 |
| 6.6 | Оплата услуг по водоснабжению объектов благоустройства | м3 | 180 | 180 | | | 180 | | | | | | 180 | | | | | | | | 180 | | | | | | 180 |
| Оплата услуг по водоотведению объектов благоустройства | м3 | 180 | 180 | | | 180 | | | | | | 180 | | | | | | | | 180 | | | | | | 180 |
| 6.7 | Количество приобретенных и установленных детских игровых и спортивных площадок на территории ЕгпЕр | объект | 10 | 10 | | | 10 | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | | | | | | 10 |
| 7 | Подраздел 2.7 «Озеленение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Создание благоприятной и комфортной среды для проживания населения, обеспечение восстановления, сохранения и устойчивого развития озелененных территорий Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Увеличение объема зеленых насаждений, обеспечение разнообразия оформления площадей, парков, скверов, бульваров и улиц, уход и содержание зеленых насаждений, уход за цветниками из многолетников и однолетников. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Содержание зеленых насаждений на территории г. Ейска:  Валка и обрезка деревьев  Высадка цветов  Посадка деревьев и кустарников  Покос травы  Количество выданных порубочных билетов | м3  м2  шт.  100м2  шт. | 300  8801,53  150  32000  200 | 300  8801,53  150  32000  200 | | | | | 300  8801,53  150  32000  200 | | | | | | 300  8801,53  150  32000  200 | | | | | | | 300  8801,53  150  32000  200 | | | | 300  8801,53  150  32000  200 | |
| 8 | Подраздел 2.8 «Содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Улучшение качества содержания мест захоронений Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Площадь кладбищ Ейского городского поселения Ейского района, охваченная работами (услугами) по санитарной уборке и содержанию | 1000м2 | 660,504 | 670,00 | | | 670,00 | | | | | | | | | | | 670,00 | | | 670,00 | | | | | 670,00 | |
| 8.2 | Оплата услуг по водоснабжению кладбища | м3 | 41 | 41 | | | 41 | | | | | | | | | | | 41 | | | 41 | | | | | 41 | |
| 8.3 | Оплата услуг по доставке технической воды и слив в емкость на территории «Нового» кладбища | услуга | 10 | 11 | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | 10 | | | | | 10 | |
| 8.4 | Количество изготовленных вывесок, бланков и книги регистрации захоронений | услуга | 1 | 2000 | | | 1 | | | | | | | | | | | 2000 | | | 1 | | | | | 2000 | |
| 8.5 | Территория кладбищ, на которых проведена инвентаризация мест захоронений | га | 9 | 9 | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| 8.6 | Количество приобретенных баннеров и табличек для обозначения нумерации секторов | шт. | 230 | 229 | | | 229 | | | | | | | | | | | 229 | | | 229 | | | | | 229 | |
| 8.7 | Валка и обрезка деревьев на территории кладбищ ЕГП ЕР | шт. | 70 | 70 | | | - | | | | | | | | | | | - | | | - | | | | | - | |
| 9 | Подраздел 2.9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Повышение качества предоставления услуг электроснабжения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации электрических сетей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж уличного освещения в г. Ейске | объект | 0 | 0 | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | | |
| 9.2 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства | объект | - | - | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 10 | Подраздел 2.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение и повышение качества уровня жизни граждан, привлекательности территории, поддержание и улучшение эстетического состояния территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Повышение уровня благоустройства мест массового пребывания населения, обеспечение оформления площадей, парков, скверов и улиц Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Количество незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами по демонтажу и переносу | объект | - | - | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | 3 | |
| 10.2 | Оценка стоимости квадратного метра торговых павильонов, расположенных на Ейской косе | услуга | - | - | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 10.3 | Оценка рыночной стоимости 1 кв.м земли, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0202107:31 для предоставления в долгосрочную аренду г.Ейске парк Горького | услуга | - | - | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | |
| 10.4 | Количество приобретенных туалетных кабин для нужд Ейского городского поселения Ейского района | шт | - | - | | | | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | 4 | |
| 11 | Подраздел 2.11 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Обеспечение качественной и бесперебойной работы системы уличного освещения. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по содержанию и техническому обслуживанию уличного освещения территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Объём потребленной электроэнергии для уличного освещения города Ейска | КВТ.Ч | 2500000 | 2500000 | | | | | | | 2500000 | | | | | | | 2500000 | | | | | | 2500000 | | 2500000 | |
| 11.2 | Объём потребленной электроэнергии для уличного освещения поселков ЕгпЕР | КВТ.Ч | 192000 | 192000 | | | | | | | 192000 | | | | | | | 192000 | | | | | | 192000 | | 192000 | |
| 11.3 | Протяженность сетей уличного освещения поселков, г. Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района, охваченных работами (услугами) по техническому обслуживанию | км  светильни  ков | 230  7000 | 230  7000 | | | | | | | 230  7000 | | | | | | | 230  7000 | | | | | | 230  7000 | | 230  7000 | |
| 11.4 | Оплата услуг связи по sim-картам | услуга | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 11.5 | Доля размера экономии энергетических ресурсов в год | процент | 65,5 | 65,5 | | | | | | | 65,5 | | | | | | | 65,5 | | | | | | 65,5 | | 65,5 | |
| 12 | Подраздел 2.12 «Содержание территории городского пляжа» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Содержание территории городского пляжа; увеличение доходной части бюджета Ейского городского поселения Ейского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по содержанию территории городского пляжа; предоставление в аренду торговых точек на территории городского пляжа. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Площадь территории городского пляжа, охваченная мероприятиями по содержанию территории | кв.м | 24878 | 24878 | | | | | | | 24878 | | | | | | | 24878 | | | | | | 24878 | | 24878 | |
| 12.1.1. | Объём электроэнергии, потребленной объектами городского пляжа | КВТ.Ч | 77000 | 77000 | | | | | | | 77000 | | | | | | | 77000 | | | | | | 77000 | | 77000 | |
| 12.1.2 | Водоснабжение объектов городского пляжа | м3 | 610,0 | 610,0 | | | | | | | 610,0 | | | | | | | 610,0 | | | | | | 610,0 | | 610,0 | |
| 12.1.3 | Услуги по физической охране объектов и территории городского пляжа в г.Ейске | чел./часов | 3312 | 3312 | | | | | | | 3312 | | | | | | | 3312 | | | | | | 3312 | | 3312 | |
| 12.1.4 | Организация спасательного поста | пост | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| 12.2 | Неналоговые поступления в городской бюджет | тыс.руб. | 8900,0 | 8950,0 | | | | | | | 9000,0 | | | | | | | 9050,0 | | | | | | 9100,0 | | 9150,0 | |
| 13 | Подраздел 2.13 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Выполнение функций органов местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами; закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | |
| 14 | Подраздел 2.14 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Выполнение функций муниципальных учреждений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Осуществление выплат персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными учреждениям; закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ «ЦГХ») | % | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 14.3 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | 100 | |
| 15 | Подраздел 2.15 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Решение вопросов, связанных с деятельностью по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Межбюджетные трансферты в части участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | тыс.руб. | 500,0 | 500,0 | | | | | | 500,0 | | | | | | | 500,0 | | | | | | 500,0 | | | 500,0 | |
| 16 | Подраздел 2.16 «Организация ритуальных услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: Решение вопросов, связанных с организацией ритуальных услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: Выполнение мероприятий по организации ритуальных услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Оказание услуг по погребению безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), на территории Ейского городского поселения Ейского района | человек | 30 | 30 | | | | 30 | | | | | | | | | | | 30 | | 30 | | | | | 30 | |
| 16.2 | Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района | человек | 25 | 25 | | | | 25 | | | | | | | | | | | 25 | | 25 | | | | | 25 | |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации мероприятий Программы 2026-2031 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

|  |
| --- |
| Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 397 832,0 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, в том числе по годам реализации:  2026 год – 230 823,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2027 год – 232 486,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2028 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2029 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2030 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2031 год – 233 630,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. |
|  |

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения

Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной

финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ,

основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | | Исполнитель программных мероприятий |
| 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| 1 | Подраздел 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | Всего: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | УЖКХ |
| местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | Плата за управление и содержание общего имущества многоквартирных домов, проведение технического обследования, инвентаризация и паспортизация, изготовление проектов переустройства и переоборудования муниципального жилого фонда, кадастровые работы для внесения в государственный кадастр недвижимости в отношении объектов муниципального жилого фонда, оплата коммунальной услуги теплоснабжения (отопление) жилых помещений | Всего: | 4 422,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | | УЖКХ |
| местный бюджет | 4 422,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | 737,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО по подразделу 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда» | | Всего: | 4 822,0 | 737,0 | 737,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | |  |
| местный бюджет | 4 822,0 | 737,0 | 737,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | 837,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | Подраздел 7.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | Всего: | 52 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | УЖКХ | |
| местный бюджет | 52 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | | Всего: | 52 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |  | |
| местный бюджет | 52 500,0 | 7 500,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подраздел 7.3 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Формирование  фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (взносы на капитальный ремонт) | Всего: | 11 114,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | УЖКХ | |
| местный бюджет | 11 114,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 | 1 852,4 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Всего: | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | УИЗО | |
| местный бюджет | 1 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.3 «Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | | Всего: | 12 614,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 |  | |
| местный бюджет | 12 614,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 | 2 102,4 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подраздел 7.4 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Капитальный ремонт, ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в г. Ейске | Всего: | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 8 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Капитальный ремонт смотровых колодцев | Всего: | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Выполнение работ по обследованию канализационных сетей (телеметрии) с проведением промывки сетей | Всего: | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Техническое обслуживание водонапорных башен «Рожновского» в пос. Морском и пос. Береговом Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.4 «Развитие сетей водоснабжения и водоотведения» | | Всего: | 15 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  | |
| местный бюджет | 15 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подраздел 7.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Санитарное содержание и уборка городских территорий, ликвидация стихийных свалок, откачка ливневых вод, выполнение работ по очистке кромки проезжей части, очистка ливневых канав | Всего: | 540 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 540 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.5 «Санитарное содержание городских территорий» | | Всего: | 540 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |  | |
| местный бюджет | 540 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подраздел 7.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Электроэнергия объектов благоустройства | Всего: | 1 020,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1 020,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Выполнение работ по текущему ремонту, техническому обслуживанию памятников, обелисков, памятных знаков, малых архитектурных форм, фонтанов, детских и спортивных площадок на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования в г.Ейске | Всего: | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования ливневой КНС | Всего: | 1 524,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1 524,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5 | Приобретение и установка малых архитектурных форм | Всего: | 6 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 6 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Водоснабжение и водоотведение объектов благоустройства | Всего: | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 420,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.7 | Приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок на территории ЕгпЕр | Всего: | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 9 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.6 «Приобретение и содержание в порядке малых архитектурных форм» | | Всего: | 27 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  | |
| местный бюджет | 27 000,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Подраздел 7.7 «Озеленение» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Содержание зеленых насаждений на территории г.Ейска | Всего: | 108 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 108 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.7 «Озеленение» | | Всего: | 108 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |  | |
| местный бюджет | 108 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Подраздел 7.8 «Содержание мест захоронения» | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Санитарная уборка и содержание кладбищ | Всего: | 10 860,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 10 860,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 | 1 810,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.2 | Содержание мест захоронения (водоснабжение кладбища) | Всего: | 48,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 48,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 | Доставка технической воды и слив в емкость на территории «Нового» кладбища | Всего: | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.4 | Изготовление вывесок, бланков и книги регистрации захоронений | Всего: | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 36,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.5 | Инвентаризация кладбищ на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 1 586,0 | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1 586,0 | 793,0 | 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.6 | Приобретение баннера и табличек для обозначения нумерации секторов | Всего: | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8.7 | Валка и обрезка деревьев на территории кладбищ ЕГП ЕР | Всего: | 726,0 | 363,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 726,0 | 363,0 | 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.8 «Содержание мест захоронения» | | Всего: | 13 376,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 |  | |
| местный бюджет | 13 376,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 | 1 844,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подраздел 7.9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Монтаж уличного освещения в г. Ейске | Всего: | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | МКУ  «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства | Всего: | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.9 «Развитие, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого хозяйства» | | Всего: | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |  | |
| местный бюджет | 7 200,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Подраздел 7.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Демонтаж и перенос незаконных строений, сооружений на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2 | Оценка стоимости квадратного метра торговых павильонов, расположенных на Ейской косе | Всего: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3 | Оценка рыночной стоимости 1 кв.м земли, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 23:42:0202107:31 для предоставления в долгосрочную аренду г.Ейске парк Горького | Всего: | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4 | Приобретение туалетных кабин для нужд Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.10 «Прочее благоустройство городских территорий» | | Всего: | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | |
| местный бюджет | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подраздел 7.11 «Уличное освещение» | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Уличное освещение  (электроэнергия) города Ейска | Всего: | 168 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | МКУ  «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 168 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.2 | Уличное освещение (электроэнергия) поселков | Всего: | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3 | Техобслуживание сетей уличного освещения поселков, г.Ейска и отдельных улиц Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 89 215,8 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 89 215,8 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 | 14 869,3 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.4 | Оплата услуг связи по sim-картам | Всего: | 784,2 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 784,2 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 | 130,7 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.11 «Уличное освещение» | | Всего: | 270 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |  | |
| местный бюджет | 270 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Подраздел 7.12 «Содержание территории городского пляжа» | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Содержание территории городского пляжа | Всего: | 25 500,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 25 500,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.12 «Содержание территории городского пляжа» | | Всего: | 25 500,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |  | |
| местный бюджет | 25 500,0 | 4 000,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 | 4 300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Подраздел 7.13 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего: | 70 135,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | УЖКХ | |
| местный бюджет | 70 135,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.13 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» | | Всего: | 70 135,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 |  | |
| местный бюджет | 70 135,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 | 11 689,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Подраздел 7.14 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Всего: | 164 756,6 | 27 573,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 164 756,6 | 27 573,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 | 27 436,6 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | Всего: | 80 251,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | Администрация, МБУ «ККБУ» | |
| местный бюджет | 80 251,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 | 13 375,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.14 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» | | Всего: | 245 007,8 | 40 948,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 |  | |
| местный бюджет | 245 007,8 | 40 948,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 | 40 811,8 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Подраздел 7.15 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Межбюджетные трансферты в части участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | Всего: | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | МКУ «ЦГХ»  УЖКХ | |
| местный бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.15 «Участие в организации деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» | | Всего: | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | |
| местный бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Подраздел 7.16 «Организация ритуальных услуг» | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Оказание услуг по  погребению умерших (погибших) на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 1 476,6 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1 476,6 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 246,1 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16.2 | Оказание услуг по транспортировке в морг безродных, невостребованных и неопознанных умерших (погибших), в том числе с места их обнаружения или происшествия на территории Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по подразделу 7.16  «Организация ритуальных услуг» | | Всего: | 2 076,6 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 |  | |
| местный бюджет | 2 076,6 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО муниципальной программе: | | Всего: | 1 397 832,0 | 230 823,5 | 232 486,5 | 233 630,5 | 233 630,5 | 233 630,5 | 233 630,5 |  | |
| местный бюджет | 1 397 832,0 | 230 823,5 | 232 486,5 | 233 630,5 | 233 630,5 | 233 630,5 | 233 630,5 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского района и подрядных организаций.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы в соответствии с Типовой

методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, не позднее 1 марта, следующего за истекшим годом.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору Программы

информацию об исполнении мероприятий Программы для формирования доклада о ходе реализации Программы, включая оценку эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются ее координатором в докладе о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации».

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства В.В. Першин