Приложение

к постановлению администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от \_\_\_\_\_17.11.2025\_\_\_ № \_809\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ейского городского поселения

Ейского района

от 31 октября 2019 года № 937

(в редакции постановления

администрации Ейского городского поселения Ейского района

от \_\_\_\_17.11.2025\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_809\_\_)

**Муниципальная программа Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения   
на 2020-2025 годы»**

**Паспорт   
муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района**

**«Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного   
движения на 2020-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Координаторы подпрограмм (при наличии) | нет |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Центр городского хозяйства», Администрация Ейского городского поселения Ейского района, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при наличии) | нет |
| Ведомственные целевые программы (при наличии) | нет |
| Цели муниципальной программы | -Повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;  - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов Ейского городского поселения Ейского района путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.  - повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского поселения Ейского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог, создание безопасных условий дорожного движения  - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование  организации движения транспорта и пешеходов на территории Ейского городского поселения Ейского района, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном  уровне;  - обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения городским транспортом. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске;  -протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске;  - протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»;  - текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок;  - приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске;  - проектная документация по объекту: «Строительство примыкания ул. Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-цаКопанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)»;  - проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева»;  - проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана, корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске»;  - определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: «Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)»;  - приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;  - разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием Ейского городского поселения Ейского района;  - топографическая съемка земельных участков: по ул. Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске; по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске; по ул.Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске»;  - проекты планировки и межевания автомобильных дорог: по ул. Б.Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой в г.Ейске, по ул.Портовая аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей, по ул. Нижнесадовой от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта;  - изготовление технических паспортов и планов автомобильных дорог: по ул. Б.Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой, по ул. Нижнесадовая и по ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта и по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г. Ейске;  - диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог: по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой, по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная по ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта и по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г.Ейске;  - электроэнергия светофорных объектов;  - текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов, дорожных знаков, плоских дорожных знаков;  - установка, обустройство средств регулирования дорожного движения, установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений;  - оказание финансовой поддержки перевозчикам для возмещения недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам;  - изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок;  -реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской;  -строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск- ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева). |
| Приоритетные проекты и/или/ программы | нет |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы 1027470,7 тысяч рублей, из них 492857,6 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 534613,1 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам реализации:  2020 год – 190 598,4 тыс. рублей, в том числе:  63664,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;  126 934,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2021 год – 215 927,2 тыс. рублей, в том числе:  83 459,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;  132 467,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2022 год – 88 362,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;  2023 год – 159272,8 тыс. рублей, в том числе:  82 935,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;  76 337,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2024 год – 284 247,8 тыс. рублей, в том числе:  95 343,9 тыс. рублей – средства местного бюджета;  188 903,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;  2025 год – 89061,7 тыс. рублей, в том числе:  79092,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;  9969,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета. |

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы соответствующей сфере реализации   
муниципальной программы

Уровень основных показателей аварийности на территории муниципального образования Ейского городского поселения Ейского района на протяжении последних лет продолжает оставаться высоким.

Основными факторами, способствующими совершению дорожно-транспортных происшествий, являются:

- несоответствие дорожных знаков предъявляемым им требованиям ГОСТа или их отсутствие в необходимых

местах;

- отсутствие или недооборудованность существующих остановочных пунктов для транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки;

- отсутствие или недостаточное освещение проезжих частей улиц в темное время суток;

- дефекты покрытия проезжей части улиц, недопустимые по условиям безопасности дорожного движения;

- отсутствие пешеходных дорожек, пешеходных ограждений и разметки на проезжих частях улиц в необходимых местах;

- ограниченная видимость приближающегося транспорта и средств технического регулирования дорожного движения из-за ненадлежащего обустройства зеленых насаждений.

К решению проблемы улучшения качества автомобильных дорог необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы содержания и ремонта автодорог невозможно добиться каких-либо значимых результатов.

Высокий уровень аварийности в значительной степени определяется недостаточным финансированием работ по повышению безопасности дорожного движения.

Комплексный подход к решению вопросов по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие транспорта, содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения на 2020-2025 годы» (далее – Программа) со стороны органов местного самоуправления в совокупности с принимаемыми органами Госавтоинспекции мерами по усилению контрольно-надзорных функций позволит создать основу для снижения уровня аварийности в Ейском городском поселении Ейского района, сохранения жизни и здоровья граждан.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.

Пассажирский транспорт общего пользования - один из важнейших факторов обеспечения жизнедеятельности Ейского городского поселения Ейского района.

Достоинства общественного пассажирского транспорта заключаются в удобстве, общедоступности и безопасности передвижения. Деятельность предприятий, осуществляющих транспортные перевозки городским общественным пассажирским транспортом, в большей мере носит социальный характер, так как осуществляет перевозку льготных категорий граждан, что особенно важно для населения с невысоким уровнем доходов, осуществляет перевозку пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный, коммерчески невыгодный пассажиропоток.

С целью оказания качественных услуг пассажирам, сохранения регулярности движения подвижного состава бюджетом Ейского городского поселения Ейского района предусматриваются субсидии на возмещение затрат перевозчикам недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | значение показателей | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | 7 | | | 8 | 9 |
| 1 | Подраздел 2.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия, сохранность автомобильных дорог, создание безопасных условий дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по содержанию улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске | км | 267,474 | | | | 267,474 | 267,474 | | 267,474 | | 267,474 | 267,474 |
| 1.2 | Протяженность автодорог местного значения, охваченных работами (услугами) по зимнему содержанию улично-дорожной сети в г. Ейске | км | 121,146 | | | | 121,146 | 121,146 | | 121,146 | | 121,146 | 121,146 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных автодорог местного значения в рамках реализации мероприятий Государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» | км | 3,141 | | | | 5,0 | 0,0 | | 10,9 | | 2,4 | 1,106 |
| 1.4 | Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок | шт. | 73 | | | | 63 | 70 | | 70 | | 63 | - |
| 1.5 | Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске | шт. | 10 | | | | 10 | 1 | | 6 | | 0 | 0 |
| 1.6 | Проектная документация по объекту: «Строительство примыкания ул. Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-ца Копанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | - |
| 1.7 | Проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева» | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | - |
| 1.8 | Проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана,корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» | услуга | 3 | | | | 2 | - | | - | | - | - |
| 1.9 | Определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: «Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | услуга | 1 | | | | - | - | | - | | - | - |
| 1.10 | Приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | - | - |
| 1.11 | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | 1 | - |
| 1.12 | Топографическая сьемка земельных участков:  по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске;  по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске;  по ул.Б.Хмельницкого, от ул.Шоссейной до ул.Нижнесадовой в г.Ейске;  по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске | услуга | - | | | | 4 | - | | - | | - | - |
| 1.13 | Проекты планировки и межевания автомобильных дорог: по ул.Б.Хмельницкого от ул.Шоссейной до ул.Н.Садовой в г.Ейске; по ул.Портовая аллея от ул.Нижнесадовой до ул. Рабочей; по ул.Нижнесадовой от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта | услуга | - | | | | 6 | - | | - | | - | - |
| 1.14 | Изготовление технических паспортов и планов автомобильных дорог по ул. Б.Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовая и по ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г. Ейске | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | - | - |
| 1.15 | Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта; по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г.Ейске | услуга | - | | | | 1 | - | | - | | - | - |
| 1.16 | Устройство остановочной площадки в пос. Подбельском Ейского городского поселения Ейского района | м2 | - | | | | 14,4 | - | | - | | - | - |
| 1.17 | Услуги по осуществлению технического надзора за ходом выполнения подрядных работ; авторского надзора | услуга | - | | | | 2 | - | | 2 | | 2 | - |
| 1.18 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Мичурина от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса в г.Ейске | услуга | - | | | | 1 | 1 | | - | | - | - |
| 1.19 | Публичные слушания, проектные (изыскательные) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по проекту постановления администрации ЕгпЕр «Об утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул. Б.Хмельницкого по ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой», «Автомобильная дорога по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Пляжной», «Автомобильная дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея» | услуга | - | | | | 2 | - | | - | | - | - |
| 1.20 | Лабораторные испытания асфальтобетонной смеси | услуга | - | | | | 2 | - | | - | | - | - |
| 1.21 | Изготовление исполнительной топографической съемки в рамках проекта «Автодорога по ул. Шмидта, от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.22 | Выполнение проектных (изыскательских) работ по определению местоположения границ земельного участка по ул. Шмидта в г. Ейске для целей составления межевого плана | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.23 | Изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт объекта:Автомобильная дорога по ул. Таманской от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и ул. Таманской от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого в г. Ейске» | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.24 | Изготовление проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Первомайская от ул. Бердянская до ул. С.Романа в г. Ейске | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.25 | Изготовление проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Ростовская от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г. Ейске | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.26 | Изготовление проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Гоголя от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г. Ейске | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.27 | Изготовление технического плана на объект: «Автомобильная дорога по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная, от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта в г. Ейске», протяж.3 км | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.28 | Услуга по кадастровым работам по формированию земельного участка под дорогой в г. Ейске ул. Мичурина угол ул. Колхозной | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.29 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таманской от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и ул. Таманская от ул. Энгельса до ул. Б.Хмельницкого в г. Ейске" | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.30 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина от ул. Б.Хмельницкого до ул. Щорса в г. Ейске" | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.31 | Изготовление технического плана на объект капитального строительства | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.32 | Изготовление технической инвентаризации и изготовление технического паспорта | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.33 | Оформление документации по передаче автомобильных дорог "Автомобильная дорога г. Ейск ст-ца Камышеватская в ГКУ КК "Краснодаравтодор" | услуга | - | | | | - | 1 | | - | | - | - |
| 1.34 | Устройство основания дорожного покрытия по ул. Казачьей в г. Ейске | км | - | | | | - | - | | 0,3 | | - | - |
| 1.35 | Изготовление (подготовка) проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуаров) | услуга | - | | | | - | - | | 5 | | - | - |
| 1.36 | Ремонт автомобильной дороги по ул.К.Маркса от ул.Бердянской до ул.Н.Садовой в г.Ейске и устройство подъездной дороги от ул.Коммунистической к жилому дому по ул.Свободы, 38-2 в г.Ейске | км | - | | | | - | - | | 0,4 | | 0,15 | - |
| 1.37 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таманская от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и по ул.Таманская от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого в г.Ейске» | услуга | - | | | | - | - | | - | | 1 | - |
| 1.38 | Площадь асфальтобетонного покрытия по ул.Нижнесадовая от ул.К.Маркса до ул.Ленина в г.Ейске, охваченная ремонтными работами | м2 | - | | | | - | - | | - | | 3744,0 | - |
| 1.39 | Ремонт придомовой территории по ул.Коммунистическая, 20/1 (5-10 подъезд) в г.Ейске | объект | - | | | | - | - | | - | | 1 | - |
| 1.40 | Площадь тротуара по ул. Мира от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта в г. Ейске, охваченная ремонтными работами | м2 | - | | | | - | - | | - | | 110 | - |
| 1.41 | Изготовление и установка остановочного павильона по ул. К.Либкнехта в г. Ейске | шт. | - | | | | - | - | | - | | 1 | - |
| 1.42 | Изготовление и установка остановочного комплекса по ул. Первомайской в г. Ейске | шт. | - | | | | - | - | | - | | 2 | - |
| 1.43 | Площадь дорог на территории кладбищ, охваченная работами по ремонту и содержанию | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 3674,0 |
| 1.44 | Площадь тротуара по улице Седина от улицы Первомайской до жилого дома 46/3 по ул. Седина, охваченная ремонтными работами | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 1642 |
| 1.45 | Площадь тротуара по улице Р. Люксембург от улицы Нижнесадовой до ул. Кропоткина, охваченная ремонтными работами | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 778 |
| 1.46 | Площадь дорожного покрытия от ул. Б.Хмельницкого семейного гипермаркета "Магнит" до ул. Ростовской, охваченная ремонтыми работами | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 4857 |
| 1.47 | Площадь дорожного покрытия по улице Н. Садовой от ул. К.Либкнехта до ул. Одесской, охваченная ремонтными работами | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 592 |
| 1.48 | Площадь тротуара вблизи МБДОУ ДС № 26, охваченная ремонтными работами (ул. Южная,104), охваченная ремонтными работами | М2 | - | | | | - | - | | - | | - | 285 |
| 1.49 | Изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию дороги по ул.Светлой от ул.Степной до ул.Лубянецкого в пос. Краснофлотском | услуга | - | | | | - | - | | - | | - | 1 |
| 2 | Подраздел 2.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий, охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов муниципального образования Ейский район путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий. | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Ейского городского поселения Ейского района, повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Электроэнергия светофорных объектов | КВТ/Ч | 36500 | 31570 | | | | 31500 | | | 31500 | 33200 | 34100 |
| 2.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | шт. | 3820 | 4040 | | | | 4039 | | | 4039 | 3800 | - |
| 2.2.1 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | шт. | - | - | | | | - | | | - | - | 3800 |
| 2.3 | Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения | шт. | 200 | 273 | | | | 200 | | | 250 | 250 | 190 |
| Установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений | 100м | 10 | 10 | | | | 10 | | | 15 | 15 | 300 |
| 2.4 | Установка вблизи общеобразовательных и детских дошкольных учреждений средств регулирования дорожного движения | шт. | - | - | | | | 192 | | | - | - | - |
| Установка пешеходных ограждений вблизи общеобразовательных и детских дошкольных учреждений | п.м. | - | - | | | | 690 | | | - | - | - |
| 2.5 | Устройство пешеходной дорожки вблизи СК «Солнечный» | м2 | - | - | | | | - | | | - | 37,5 | - |
| 2.6 | Устройство светофорного объекта на пересечении ул. Энгельса и ул. Кропоткина в г. Ейске | объект | - | - | | | | - | | | - | 1 | - |
| 3 | Подраздел 2.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение уровня транспортного обслуживания населения Ейского городского поселения Ейского района | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения городским транспортом | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Оказание финансовой поддержки перевозчикам для возмещения недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным, социально-значимым маршрутам | тыс.руб. | 260,0 | 250,0 | | | | 0,0 | | | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок | шт. | 330 | | 330 | | | - | | | - | - | - |
| 3.3 | Изготовление информационных табличек для остановочных пунктов маршрутной сети | шт. | - | | - | | | 82 | | | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Подраздел 2.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | |
|  | Цели: повышение комфортности и безопасности движения автотранспортных средств | | | | | | | | | | | | |
|  | Задачи: приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, улучшение качества автодорожного покрытия | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской | процент | 47 | | 53 | | | - | | | - | - | - |
| 4.2 | Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская- ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева) | объект | - | | 1 | | | 1 | | | - | - | - |
| 4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Вынос в натуру границ земельного участка в районе примыкания ул. Красной в г. Ейске к автомобильной дороге город Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке 1+374 (слева)» | услуга | - | | - | | | 1 | | | - | - | - |
| 4.4 | Выполнение работ по строительному контролю на объекте: «Строительство примыкания ул. Красной к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-цаКопанская -ст-ца Новоминская на участке 1+374 (слева)» | услуга | - | | - | | | 1 | | | - | - | - |
| 4.5 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г.Ейске» | услуга | - | | - | | | 1 | | | - | - | - |

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации мероприятий Программы – 2020-2025 годы.

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 1027470,7 рублей, из них 492857,6 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района, 534613,1 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам реализации:

2020 год – 190 598,4 тыс. рублей, в том числе:

63664,2 тыс. рублей – средства местного бюджета;

126 934,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2021 год – 215 927,2 тыс. рублей, в том числе:

83 459,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;

132 467,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2022 год – 88 362,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2023 год – 159 272,8 тыс. рублей, в том числе:

82 935,3 тыс. рублей – средства местного бюджета;

76 337,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2024 год – 284 247,8 тыс. рублей, в том числе:

95 343,9 тыс. рублей – средства местного бюджета;

188 903,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

2025 год – 89061,7 тыс. рублей, в том числе:

79092,1 тыс. рублей – средства местного бюджета;

9969,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

Финансирование за счет средств краевого бюджета осуществляется в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 965 от 12 октября 2015 года.

Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг   
(выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере   
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы и ведомственные целевые программы, основные мероприятия данной муниципальной программой не предусмотрены.

Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | | в том числе по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | Исполнитель программных мероприятий | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Подраздел 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание улично-дорожной сети (текущий ремонт тротуаров, асфальтобетонного покрытия дорог, текущий ремонт улично-дорожной сети, валка и обрезка деревьев, нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки, профилирование, профилирование с добавлением инертного материала) в г. Ейске | Всего: | 242379,2 | | 43396,7 | 49865,5 | 48463,8 | 37765,2 | 40486,6 | 22401,4 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 242379,2 | | 43396,7 | 49865,5 | 48463,8 | 37765,2 | 40486,6 | 22401,4 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Зимнее содержание улично-дорожной сети в г. Ейске | Всего: | 69965,5 | | 2298,1 | 9315,1 | 11441,6 | 11593,3 | 19483,4 | 15834,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 69965,5 | | 2298,1 | 9315,1 | 11441,6 | 11593,3 | 19483,4 | 15834,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего: | 353901,8 | | 35348,2 | 34829,1 | 0,0 | 78698,6 | 194746,3 | 10279,6 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 11320,7 | | 1414,0 | 1393,2 | 0,0 | 2361,1 | 5842,4 | 310,0 |
| краевой бюджет | 342581,1 | | 33934,2 | 33435,9 | 0,0 | 76337,5 | 188903,9 | 9969,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Текущий ремонт и техническое обслуживание автобусных остановок | Всего: | 2842,5 | | 910,6 | 230,0 | 1047,4 | 337,5 | 317,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2842,5 | | 910,6 | 230,0 | 1047,4 | 337,5 | 317,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Приобретение и установка остановочных павильонов в г. Ейске | Всего: | 3294,9 | | 910,0 | 1176,8 | 165,4 | 1042,7 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3294,9 | | 910,0 | 1176,8 | 165,4 | 1042,7 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Разработка проектной документации по объекту: «Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск - ст-ца Ясенская - ст-цаКопанская - ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | Всего: | 1020,0 | | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1020,0 | | 1020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Проектно-сметная документация по объекту: «Строительство примыкания в створе по ул. Цветочной к автомобильной дороге г.Краснодар - г.Ейск на участке км 233+679 слева | Всего: | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 170,0 | | 170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Проектные (изыскательские) работы по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана,корректировка проектно-сметной документации, технический надзор по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске» | Всего: | 2042,5 | | 845,3 | 1197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2042,5 | | 845,3 | 1197,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Определение местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по объекту: «Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-цаКопанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева)» | Всего: | 25,1 | | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 25,1 | | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Приведение комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) на территории ЕгпЕр в соответствии приказу Мин.транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» | Всего: | 600,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 600,0 | | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильных дорогах с твердым покрытием ЕгпЕр | Всего: | 2744,2 | | 0,0 | 1197,2 | 0,0 | 0,0 | 1547,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2744,2 | | 0,0 | 1197,2 | 0,0 | 0,0 | 1547,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Топографическая сьемка земельных участков:  по ул.Нижнесадовой и ул.Железнодорожной от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта в г.Ейске;  по ул.Портовая Аллея, от ул. Нижнесадовой до ул.Рабочей в г.Ейске; по ул.Б.Хмельницкого, от ул.Шоссейной до ул.Нижнесадовой в г.Ейске;  по ул.Шмидта от ул.Нижнесадовой до ул.Ясенской в г.Ейске | Всего: | 996,0 | | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 996,0 | | 0,0 | 996,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Проекты планировки и межевания автомобильных дорог: по ул.Б.Хмельницкого от ул.Шоссейной до ул.Н.Садовой в г.Ейске; по ул.Портовая аллея от ул.Нижнесадовой до ул. Рабочей; по ул.Нижнесадовой от ул.Б.Хмельницкого до ул.Шмидта | Всего: | 651,3 | | 0,0 | 651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 651,3 | | 0,0 | 651,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Изготовление технических паспортов и планов автомобильных дорог по ул. Б.Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовая и по ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта;по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г. Ейске | Всего: | 78,7 | | 0,0 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 78,7 | | 0,0 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог по ул. Б. Хмельницкого от ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой; по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта и по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Рабочей в г.Ейске | Всего: | 106,7 | | 0,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 106,7 | | 0,0 | 106,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Устройство остановочной площадки в пос. Подбельском Ейского городского поселения Ейского района | Всего: | 23,8 | | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 23,8 | | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Услуги по осуществлению технического надзора за ходом выполнения подрядных работ; авторского надзора | Всего: | 1957,7 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 806,6 | 901,1 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1957,7 | | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 806,6 | 901,1 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Мичурина от улицы Б.Хмельницкого до улицы Щорса в г.Ейске | Всего: | 3830,3 | | 0,0 | 450,0 | 3380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3830,3 | | 0,0 | 450,0 | 3380,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Публичные слушания, проведение проектных (изыскательных) работ по определению местоположения границ земельного участка для составления межевого плана по проекту постановления администрации ЕгпЕр «Об утверждения проекта планировки и проекта межевания территории для объекта инженерно-технического обеспечения в рамках проекта «Автомобильная дорога по ул. Б.Хмельницкого по ул. Шоссейной до ул. Нижнесадовой», «Автомобильная дорога по ул. Портовая Аллея от ул. Нижнесадовой до ул. Пляжной», «Автомобильная дорога по ул. Нижнесадовой от ул. Б.Хмельницкого до ул. Портовая Аллея» | Всего: | 319,5 | | 0,0 | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 319,5 | | 0,0 | 319,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Проведение лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси | Всего: | 49,2 | | 0,0 | 44,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 49,2 | | 0,0 | 44,2 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Подготовка исполнительной топографической съемки в рамках проекта "Автодорога по ул. Шмидта, от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске" | Всего: | 198,0 | | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 198,0 | | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Выполнение проектных (изыскательских) работ по определению местоположения границ земельного участка по ул. Шмидта в г. Ейске для целей составления межевого плана | Всего: | 12,8 | | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 12,8 | | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | На изготовление (подготовку) проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт объекта:Автомобильная дорога по ул. Таманской от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и ул. Таманской от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого в г. Ейске» | Всего: | 3908,0 | | 0,0 | 0,0 | 3908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3908,0 | | 0,0 | 0,0 | 3908,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Изготовление (подготовка) проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Первомайская от ул. Бердянская до ул. С.Романа в г. Ейске | Всего: | 597,0 | | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 597,0 | | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Изготовление (подготовка) проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Ростовская от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г. Ейске | Всего: | 550,0 | | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 550,0 | | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Изготовление (подготовка) проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. Гоголя от ул. Шмидта до ул. К.Маркса в г. Ейске | Всего: | 550,0 | | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 550,0 | | 0,0 | 0,0 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Изготовление (подготовка) технического плана на объект: «Автомобильная дорога по ул. Нижнесадовая и ул. Железнодорожная, от ул. Б.Хмельницкого до ул. Шмидта в г. Ейске», протяж.3 км | Всего: | 27,0 | | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 27,0 | | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.28 | Кадастровые работы по формированию земельного участка под дорогой в г. Ейске ул. Мичурина угол ул. Колхозной | Всего: | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 60,0 | | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.29 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таманской от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и ул. Таманская от ул. Энгельса до ул. Б.Хмельницкого в г. Ейске" | Всего: | 235,8 | | 0,0 | 0,0 | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 235,8 | | 0,0 | 0,0 | 235,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.30 | Проведение проверки сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Мичурина от ул. Б.Хмельницкого до ул. Щорса в г. Ейске" | Всего: | 314,7 | | 0,0 | 0,0 | 314,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 314,7 | | 0,0 | 0,0 | 314,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31 | Выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана на объект капитального строительства | Всего: | 143,8 | | 0,0 | 0,0 | 143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 143,8 | | 0,0 | 0,0 | 143,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.32 | Выполнение работ по технической инвентаризации и изготовлению технического паспорта | Всего: | 97,0 | | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 97,0 | | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.33 | Оформление документации по передаче автомобильных дорог "Автомобильная дорога г. Ейск ст-ца Камышеватская в ГКУ КК "Краснодаравтодор" | Всего: | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 600,0 | | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.34 | Устройство основания дорожного покрытия по ул. Казачьей в г. Ейске | Всего: | 15575,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15575,8 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 15575,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15575,8 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.35 | Изготовление (подготовка) проектно-сметной документации на объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуаров) | Всего: | 2205,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2205,2 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2205,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2205,2 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.36 | Выполнение ремонтно-дорожных работ по ул.К.Маркса от ул.Бердянской до ул.Н.Садовой в г.Ейске и устройство подъездной дороги от ул.Коммунистической к жилому дому по ул.Свободы, 38-2 в г.Ейске | Всего: | 7492,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4412,2 | 3080,2 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 7492,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4412,2 | 3080,2 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.37 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Таманская от ул. Шмидта до ул. Коммунаров и по ул.Таманская от ул. Энгельса до ул. Б. Хмельницкого в г.Ейске» | Всего: | 594,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 594,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.38 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Нижнесадовая от ул.К.Маркса до ул.Ленина в г.Ейске | Всего: | 6666,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6666,5 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 6666,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6666,5 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.39 | Ремонт придомовой территории по ул.Коммунистическая, 20/1 (5-10 подъезд) в г.Ейске | Всего: | 4616,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4616,2 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 4616,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4616,2 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.40 | Ремонт тротуара по ул. Мира от ул. Энгельса до ул. К.Либкнехта в. Ейске | Всего: | 322,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 322,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.41 | Изготовление и установка остановочного павильона по ул. К.Либкнехта в г. Ейске | Всего: | 208,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 208,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,5 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.42 | Изготовление и установка остановочного комплекса по ул. Первомайской в г. Ейске | Всего: | 1174,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,5 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1174,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1174,5 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.43 | Ремонт и содержание дорог на территориях кладбищ, расположенных на территории ЕгпЕр | Всего: | 3000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.44 | Ремонт тротуара по улице Седина от улицы Первомайской до жилого дома 46/3 по ул. Седина | Всего: | 6348,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6348,5 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 6348,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6348,5 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.45 | Ремонт тротуара по улице Р. Люксембург от улицы Нижнесадовой до ул. Кропоткина | Всего: | 3008,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3008,2 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3008,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3008,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.46 | Ремонт дорожного покрытия от ул. Б.Хмельницкого семейного гипермаркета "Магнит" до ул. Ростовской | Всего: | 11800,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11800,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 11800,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11800,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.47 | Ремонт дорожного покрытия по улице Н. Садовой от ул. К.Либкнехта до ул. Одесской | Всего: | 3300,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3300,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.48 | Устройство тротуара вблизи МБДОУ ДС № 26 | Всего: | 1300,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 1300,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.49 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по асфальтированию дороги по ул.Светлой от ул.Степной до ул.Лубянецкого в пос. Краснофлотском | Всего: | 2250,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2250,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подразделу 7.1 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | | Всего: | 764155,6 | | 84924,0 | 101331,1 | 71797,6 | 152437,1 | 274144,2 | 79521,7 |  | |
| местный бюджет | 421574,5 | | 50989,8 | 67895,2 | 71797,6 | 76099,6 | 85240,3 | 69552,1 |
| краевой бюджет | 342581,1 | | 33934,2 | 33435,9 | 0,0 | 76337,5 | 188903,9 | 9969,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подраздел 7.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Электроэнергия светофорных объектов | Всего: | 2596,6 | | 438,7 | 408,9 | 385,1 | 456,5 | 431,2 | 476,2 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 2596,6 | | 438,7 | 408,9 | 385,1 | 456,5 | 431,2 | 476,2 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и плоских дорожных знаков | Всего: | 15575,0 | | 2337,8 | 3166,3 | 3199,1 | 3389,2 | 3482,6 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 15575,0 | | 2337,8 | 3166,3 | 3199,1 | 3389,2 | 3482,6 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Текущий ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | Всего: | 3568,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3568,9 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3568,9 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3568,9 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Установка, обустройство средств регулирования дорожного движения, установка, ремонт пешеходных ограждений, барьерных ограждений | Всего: | 23949,8 | | 2502,8 | 3667,8 | 4182,7 | 2590,0 | 5611,6 | 5394,9 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 23949,8 | | 2502,8 | 3667,8 | 4182,7 | 2590,0 | 5611,6 | 5394,9 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Установка вблизи общеобразовательных и детских дошкольных учреждений средств регулирования дорожного движения, направленных на охрану жизни и здоровья граждан | Всего: | 3619,4 | | 0,0 | 0,0 | 3619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 3619,4 | | 0,0 | 0,0 | 3619,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Устройство пешеходной дорожки в близи СК "Солнечный" в г. Ейске | Всего: | 295,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 295,3 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 295,3 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Устройство светофорного объекта на пересечении ул. Энгельса и ул. Кропоткина в г. Ейске | Всего: | 183,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 183,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подразделу 7.2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Ейского городского поселения Ейского района» | | Всего: | 49787,9 | | 5279,3 | 7243,0 | 11386,2 | 6435,7 | 10003,7 | 9440,0 |  | |
| местный бюджет | 49787,9 | | 5279,3 | 7243,0 | 11386,2 | 6435,7 | 10003,7 | 9440,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3 | Подраздел 7.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Субсидия на возмещение перевозчиками недополученных доходов от предоставления населению услуг по перевозке населения города Ейска автобусами средней вместимости по дачным социально-значимым маршрутам | Всего: | 810,0 | | 260,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация,  УЖКХ | |
| местный бюджет | 810,0 | | 260,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Изготовление бланков свидетельств и карт маршрутов регулярных перевозок | Всего: | 72,8 | | 35,1 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администра  ция | |
| местный бюджет | 72,8 | | 35,1 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Изготовление информационных табличек для остановочных пунктов маршрутной сети | Всего: | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МКУ «ЦГХ» | |
| местный бюджет | 400,0 | | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подразделу 7.3 «Развитие пассажирского транспорта» | | Всего: | 1282,8 | | 295,1 | 287,7 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| местный бюджет | 1282,8 | | 295,1 | 287,7 | 100,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подраздел 7.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Реконструкция ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г. Ейске | Всего: | 206586,0 | 100100,0 | | 106486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 14554,0 | 7100,0 | | 7454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 192032,0 | 93000,0 | | 99032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.2 | Строительство примыкания ул.Красная к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-цаКопанская-ст-ца Новоминская на участке км 1+374 (слева) | Всего: | 5375,6 | 0,0 | | 579,4 | 4796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 5375,6 | 0,0 | | 579,4 | 4796,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Вынос в натуру границ земельного участка в районе примыкания ул. Красной в г. Ейске к автомобильной дороге город Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская-ст-ца Новоминская на участке 1+374 (слева)» | Всего: | 30,2 | 0,0 | | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 30,2 | 0,0 | | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.4 | Выполнение работ по строительному контролю на объекте: «Строительство примыкания ул. Красной к автомобильной дороге г. Ейск-ст-ца Ясенская-ст-ца Копанская -ст-ца Новоминская на участке 1+374 (слева)» | Всего: | 90,5 | 0,0 | | 0,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 90,5 | 0,0 | | 0,0 | 90,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 4.5 | Оказание услуг по техническому надзору за выполнением работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги ул. Шмидта от ул. Нижнесадовой до ул. Ясенской в г.Ейске» | Всего: | 162,1 | 0,0 | | 0,0 | 162,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | МКУ «ЦГХ» |
| местный бюджет | 162,1 | 0,0 | | 0,0 | 162,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по подразделу 7.4 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения» | | Всего: | 212244,4 | 100100,0 | | 107065,4 | 5079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| местный бюджет | 23212,4 | 7100,0 | | 8033,4 | 5079,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | 192032,0 | 93000,0 | | 99032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ИТОГО муниципальной программе: | | Всего: | 1027470,7 | 190598,4 | | 215927,2 | 88362,8 | 159272,8 | 284247,8 | 89061,7 | |  |
| местный бюджет | 492857,6 | 63664,2 | | 83459,3 | 88362,8 | 82935,3 | 95343,9 | 79092,1 | |
| краевой бюджет | 534613,1 | 126934,2 | | 132467,9 | 0,0 | 76337,5 | 188903,9 | 9969,6 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района.

Реализация Программы осуществляется муниципальным казенным учреждением Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства» совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района во взаимодействии с отраслевыми и территориальными органами администрации Ейского городского поселения Ейского района и подрядных организаций.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Ейского городского поселения Ейского района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы в соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за истекшим.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору Программы информацию об исполнении мероприятий Программы для формирования доклада о ходе реализации Программы, включая оценку эффективности Программы.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются ее координатором в докладе о ходе реализации Программы и оценке эффективности ее реализации.

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства В.В. Першин